## Slide 1
Fachaustausch Projektmanagement (Team E2 – Anwesenheitserfassung Modellflugplatz):
1. Welche Erfolge haben wir bislang im Projektmanagement erzielt - was ist uns gut gelungen?
Wöchentliche Meetings mit festem Ablauf sind Routine
  Zuerst Vorstellung, Fragen und Feedback der aktuellen Aufgaben
  Diskussion (Schwachstellen des Projekts, Meilensteine, Fragen für TS-Meeting, Planung)
  Neue Aufgaben herausfinden und verteilen  Hinterlegen der Aufgabenverteilung im Protokoll und in GitHub Issues
Protokollierung von Meetings
Gemeinsames Abstimmen über Handlungen im Projektmanagement (E-Mails an TS, Meetings, Vorgehen)
Fortschritte im Projekt werden rollenübergreifend präsentiert (Projektfortschritt für jeden sichtbar und verständlich)
Nutzung eines GitHub Issues als Sammelpunkt für Fragen an die TS
2. Welche Probleme konnten wir bislang noch nicht lösen?
Teilweise Missverständnisse bei Aufgabenumfang und –verteilung
Umsetzung der agilen Entwicklung
  Oftmals zu viel Planung und Detailierung vor der Umsetzung  Projektfortschritt langsamer
  Balance zwischen Dokumentieren und Implementieren finden
vorläufige Projektplanung in Iterationsplänen eher hinderlich für Projektfortschritt
allgemeines Planen und Denken in Iterationen
Kommunikationsschwierigkeiten mit den Themenstellern

## Slide 2
3. Welchen Beitrag hat Risikomanagement bislang zur Vermeidung bzw. Reduzierung von Problemen geleistet?
bessere Erkennung von zukünftigen Risiken durch Risikomanagement
  unvorhergesehene Änderungswünsche von TS oder anderen Stakeholdern
  Vorabüberlegungen und rechtzeitige Kommunikation zur Verhinderung des Eintretens von Problemen